|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 小组成员 | 填报时间 | 4月17号 |
| 所在项目组 | | Turings小组 | 时间节点 | 第1周 |
| 本周开发目标 | | 1.修改项目后台，使用spring—mybatis优化  2.四个模块完成上学期残留bug  3.完成前端的界面、图片选择 | | |
| 任  务  分  工 | | 刘鹏辉：修改加油站界面并完善后台代码 | | |
| 郭伟：修改后端代码并完善界面 | | |
| 王爽：集成百度云文字识别(精准版) | | |
| 杨柳鑫：修改错题本的整体界面设计，增加时间、题型的筛选条件，增加题目长按批量删除功能，修改对应后台 | | |
| 吕怡浩：修改地图的bug,完善百度地图 | | |
| 单鑫楠：设计并分析“小葵花”农场图片与界面 | | |
| 金鑫媛：参与我的模块部分后端代码修改到spring框架+mybatis，  参与设计和制作“小葵花”农场的原型。 | | |
| 组员  个人  完成  情况 | | 刘鹏辉：基本完成 | | |
| 郭伟：基本完成 | | |
| 王爽：基本完成 | | |
| 杨柳鑫：基本完成 | | |
| 吕怡浩：基本完成 | | |
| 单鑫楠：基本完成 | | |
| 金鑫媛：后端代码修改完成并运行，前端未完成 | | |
| 下  周  任  务 | 首页（刘鹏辉、郭伟） | 完善象牙塔界面设计  修改加油站部分代码  完善后台的交互  完善我的课程前端界面 | | |
| 错题本（王爽、杨柳鑫） | 完善上传错题界面设计  修改上传错题部分代码  错题本增加滑动修改题目信息功能  自主组卷界面设计以及功能代码实现  完善后台代码 | | |
| 附近的人（吕怡浩） | 1.集成即时通讯 | | |
| 我的（单鑫楠、金鑫媛） | 1.合作完成小葵花农场第一版的前端代码实现  2.小葵花农场的数据库设计和示例数据输入  3.完成小葵花农场第一版的部分后端代码 | | |
| 两次  会议  链接 | | 第一次会议：  h[ttps://space.dingtalk.com/s/gwHOAaKQOQLOIy4OPQPaACA0MTExMzc5NGFiMTM0Y2IyYmU3MzkwZDIxYzBmM2U1Ng 密](_blank)码: TG2v  第二次会议：  htt[ps://space.dingtalk.com/s/gwHOAa8mlgLOGw74BgPaACAyYzVhNGEwNDMzMGQ0NDFhYTYyMzQ1MTA1ZTM3ODU3YQ](https://space.dingtalk.com/s/gwHOAa8mlgLOGw74BgPaACAyYzVhNGEwNDMzMGQ0NDFhYTYyMzQ1MTA1ZTM3ODU3YQ) | | |