|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 小组成员 | 填报时间 | 4月22号 |
| 所在项目组 | | Turings小组 | 时间节点 | 第2周 |
| 本周开发目标 | | 1.完善上周界面设计  2.初步完成后端代码交互  3.完成前端的需修改部分代码 | | |
| 任  务  分  工 | | 刘鹏辉：修改象牙塔界面并完善后台代码 | | |
| 郭伟：结束后端代码 | | |
| 王爽：设计我的回顾墨刀原型并完成部分界面代码 | | |
| 杨柳鑫：设计自主组卷界面，完成部分功能代码 | | |
| 吕怡浩：完成集成即时通讯 | | |
| 单鑫楠：完成小葵花农场主要页的前端代码实现，完成积分等数据库实现 | | |
| 金鑫媛：小葵花农场的墨刀原型和前端部分代码 | | |
| 组员  个人  完成  情况 | | 刘鹏辉：基本完成 | | |
| 郭伟：基本完成 | | |
| 王爽：基本完成 | | |
| 杨柳鑫：基本完成 | | |
| 吕怡浩：90% | | |
| 单鑫楠：基本完成 | | |
| 金鑫媛：基本完成 | | |
| 下  周  任  务 | 首页（刘鹏辉、郭伟） | 添加评论功能  修改加油站部分代码  完善后台的交互  完善我的课程前端界面 | | |
| 错题本（王爽、杨柳鑫） | 完成我的回顾界面代码  完成自主组卷，在线答题功能代码  完善后台代码 | | |
| 附近的人（吕怡浩） | 1.完成评论与回复 | | |
| 我的（单鑫楠、金鑫媛） | 1.完成小葵花农场的前端代码实现  2.完成浇水技术要点知识获得 | | |
| 两次  会议  链接 | | 第一次会议：  https://space.dingtalk.com/s/gwHOAbZJqgLOGw74BgPaACA5YzUzMjdhN2JmMDk0OGE2OGQxZWVlYjMyOGFiMGJkZg 提取码: XpnA  第二次会议：  https://space.dingtalk.com/s/gwHOAcBDTQLOGw74BgPaACBjODE1NTI3ZTBlODQ0NDA5OTk5MWVjZTRmMTJkYmMxOQ 提取码: ee18 | | |