|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 小组成员 | 填报时间 | 5月24号 |
| 所在项目组 | | Turings小组 | 时间节点 | 第6周 |
| 本周开发目标 | | 1.查漏补缺，完善细节  2.整合软件 | | |
| 任  务  分  工 | | 刘鹏辉：添加评论功能 | | |
| 郭伟：结束后端代码 | | |
| 王爽：完善修复模块bug | | |
| 杨柳鑫：在线做题增加了草稿纸功能，优化和完善了界面，修改了部分错误 | | |
| 吕怡浩：完善后台交互，录入数据 | | |
| 单鑫楠：完成小葵花农场剩余部分的前端与后台代码交互 | | |
| 金鑫媛：整合完善代码，优化界面 | | |
| 组员  个人  完成  情况 | | 刘鹏辉：基本完成 | | |
| 郭伟：基本完成 | | |
| 王爽：基本完成 | | |
| 杨柳鑫：基本完成 | | |
| 吕怡浩：基本完成 | | |
| 单鑫楠：基本完成 | | |
| 金鑫媛：基本完成 | | |
| 下  周  任  务 | 首页（刘鹏辉、郭伟） | 1. 结束后台的交互 2. 添加数据库 | | |
| 错题本（王爽、杨柳鑫） | 1. 录入错题数据 2. 完善优化错题集和自主组卷的界面和功能代码 | | |
| 附近的人（吕怡浩） | 1. 完善动画状态 2. 进行界面美化 | | |
| 我的（单鑫楠、金鑫媛） | 1.补充细节  2.完善礼物部分 | | |
| 两次  会议  链接 | | 第一次会议：  https://space.dingtalk.com/s/gwHOAe66cwLOIy4OMwPaACBjNzAzNjJmNjMwNDk0YWQ2Yjg2YTZiOWY1ZDhkMzU4YQ 密码: xLVm  第二次会议：  https://space.dingtalk.com/s/gwHOAfRUxgLOIy4OMQPaACAxZjYyNzUwODdkNDE0NzdjYWY2ODhlMDA3MWI3NWE4Yw 密码: fUh8 | | |